产品需求文档（PRD）

# 地图商家预约系统

后端开发与数据库实施版

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用范围 | Java Spring Boot 后端、MySQL 9.0.1、文件存储、OpenAPI、测试、部署与联调交付 |
| 主要读者 | 后端开发、数据库设计、接口联调、测试与运维；前端负责人作为契约使用方 |
| 需求来源 | 《地图商家预约小程序开发文档》；本文不把源文档中的建议当作用户新增指令 |
| 版本/状态 | v1.7 修订 / 小程序静默身份交换，管理员端仍为后端零登录 |
| 编制日期 | 2026-08-21 |

结论：系统保持无账号密码、无 Session、无 JWT。微信小程序由 uni-app 静默取得临时 code，Java 后端仅调用微信 code2Session 并返回 openid；管理员后台仍不提供后端登录接口。

# 1. 文档目的与需求边界

## 1.1 目标

将源开发文档转化为可开发、可联调、可验收的后端与数据库基线，明确业务范围、接口职责、数据模型、非功能要求、工程结构、开发顺序和风险。

## 1.2 MVP 范围

高校区域、三类服务商及车辆/菜品/房型的后端 CRUD、启停、逻辑删除与图片接口。

小程序地图数据、分类计数和服务商详情查询接口。

uni-app 静默调用微信登录取得临时 code；Java 后端仅交换并返回 openid，不建立 Session/JWT。

三类预约创建、本人订单查询及待确认取消接口。

管理员订单查询、确认、取消、统计和导出接口。

统一响应、异常、参数校验、日志、数据库迁移与部署配置。

向前端负责人交付 OpenAPI、字段映射、环境地址与联调说明。

## 1.3 已有前端现状与协作边界

| 项目 | 已完成内容 | 当前状态/后端动作 |
| --- | --- | --- |
| 管理员后台 | Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia；已有登录、仪表盘、服务商、高校和订单页面 | 当前使用 mock.js 内存假数据；后端按页面用例提供真实 API，但不修改页面 |
| 小程序 | uni-app 已有首页地图和服务商详情等部分页面 | 由其他开发人员继续完成；后端仅交付 App API 契约 |
| 身份入口 | 管理员后台已有前端演示门禁；小程序启动时静默 uni.login | 后端只提供 code2Session 到 openid 的交换；不提供账号、密码、Session 或 JWT |

现有管理员页面仍使用 travel/hotel/food、小写状态和中文订单状态，后端契约使用 TRAVEL/HOTEL/FOOD 与 PENDING/CONFIRMED/CANCELLED；必须提供明确映射。

现有 mock 包含 price、unit、amount、酒店 area/breakfast 等字段，与当前后端口径不完全一致；未获用户确认前不得为迎合 mock 擅自新增数据库字段。

每个后端窗口以 OpenAPI、字段映射、示例请求响应和自动化测试作为前端交接物；前端联调由其他开发人员执行。

## 1.4 明确不在 MVP

在线支付、退款、库存锁定与价格结算。

司机端、评价体系、微信服务通知。

后台地图框选高校边界、地址自动解析经纬度。

自动确认、自动取消、资源实时可用性校验。

## 1.5 成功标准

| 维度 | 验收口径 |
| --- | --- |
| 功能 | MVP 接口通过约定用例；待确认、已确认、已取消三种订单状态流转符合规则。 |
| 安全 | 小程序静默交换不建立服务端登录态；订单接口仍信任客户端 openid。/admin/** 无后端认证，须通过 Nginx 网络边界、HTTPS、限流和审计降低风险。 |
| 数据 | 核心表有约束、索引、审计字段；删除策略不会产生孤儿记录。 |
| 性能 | 常规列表 P95 ≤ 500ms，地图聚合接口 P95 ≤ 800ms（单机目标，需以压测数据确认）。 |
| 可运维 | 配置外置、可迁移建库、日志可追踪、可备份恢复、健康检查可用。 |

# 2. 角色、权限与关键流程

| 角色 | 身份方式 | 允许操作 | 禁止操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信用户 | uni-app 静默取 code，后端交换并返回 openid；无 Session/JWT | 浏览启用内容；创建、查看、取消该 openid 的待确认预约 | 取消已确认订单；处理订单 |
| 平台管理员 | 登录由前端自行完成；后端无账号与认证 | 高校、全部服务商及附属资源、文件、全部订单、统计和导出 | 通过业务接口删除订单；绕过审计直接改数据 |

## 2.1 内容发布流程

- 平台管理员创建并维护服务商及车辆、房型或菜品。

- 平台管理员控制服务商启用状态；查询端仅返回启用且未删除记录。

- 小程序重新请求地图接口后展示高校多边形、服务商点位与分类数量。

## 2.2 预约状态机

| 当前状态 | 动作/操作者 | 目标状态 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待确认 | 确认 / 平台管理员 | 已确认 | 仅允许一次；并发条件更新 |
| 待确认 | 取消 / 平台管理员 | 已取消 | 取消原因必填，记录 ADMIN 来源 |
| 待确认 | 取消 / 订单所属用户 | 已取消 | 必须验证订单归属，cancel_source=USER |
| 已确认/已取消 | 任意状态动作 | 不变并报业务错误 | 终态不可回退或二次变更 |

已确认规则：用户下单后为待确认，可主动取消；平台管理员确认后变为已确认，用户不可取消。管理员不接受预约时统一转为已取消，并记录 ADMIN 来源和原因。

# 3. 功能需求拆解

## 3.1 登录边界

| 编号 | 需求 | 后端规则/验收 |
| --- | --- | --- |
| BOUND-01 | 管理员后台登录 | 完全由前端完成；后端不提供管理员账号、登录、改密、密码校验、Session、JWT 或令牌。 |
| BOUND-02 | 小程序静默身份 | uni-app 调用 uni.login；后端调用 code2Session，仅返回 openid，不返回 session_key、不签发令牌。 |
| BOUND-03 | 管理员接口边界 | /admin/** 当前不做后端登录认证；部署必须配置 Nginx 网络访问限制、HTTPS、限流和审计。 |
| BOUND-04 | 角色边界 | 系统不存在商家账号、商家登录、商家后台或 /merchant/**。 |

## 3.2 高校区域管理

支持列表、详情、新增、编辑、启停、预览与删除。

polygon_points 必须是合法 JSON 数组；每点含 latitude/longitude；至少 3 个不同点；经纬度范围合法。

建议数据库使用 JSON 类型；若后续需要空间查询，再升级 MySQL POLYGON/SRID 4326。

图片不使用逗号拼接，统一进入资源表或 JSON 数组；返回稳定排序。

被删除数据采用逻辑删除；启停与删除均影响小程序可见性。

## 3.3 服务商与附属数据

| 模块 | 公共字段 | 专属字段/子资源 | 关键校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务商 | 名称、地址、经纬度、类型、简介、状态、图片 | — | 经纬度范围；类型创建后原则上不可改；名称/地址长度 |
| 出行 | 同上 | 车辆：车型、核载、图片、备注 | 核载 > 0；只能挂在出行服务商 |
| 餐饮 | 同上 | 联系人、联系电话、推荐菜说明；菜品列表 | 菜品只能挂在餐饮服务商；MVP 不增加人均价或菜系字段 |
| 住宿 | 同上 | 房型：名称、床型、简介、图片 | 房型只能挂在住宿服务商 |

## 3.4 小程序查询

地图聚合接口一次返回启用高校的简要区域数据、启用服务商轻量点位、三类计数；避免 N+1 查询与传输完整详情。

支持 type 分类筛选；高校区域不因 type 改变。

服务商详情按类型返回稳定结构的 common + detail；禁用/删除服务商对小程序返回 404 或业务不可用。

列表和详情不得暴露内部审计字段、管理员信息、文件物理路径。

## 3.5 预约订单

| 类型 | 结构化公共字段 | 类型专属字段 |
| --- | --- | --- |
| 三类公用 | 联系人姓名、联系电话、人数、服务日期、服务商 ID/名称快照、服务类别 | user_id、订单号、状态、备注、创建/更新时间 |
| 出行 | 同上 | 车辆规格（car_id + 名称快照）、车辆数量、服务方式（包天/往返） |
| 住宿 | 同上 | 房间规格（room_id + 名称快照）、房间数量 |
| 餐饮 | 同上 | 用餐时间：早餐/中餐/晚餐，不设置具体时段 |

创建订单时接收并保存前端传入的 openid，同时验证服务商启用、附属资源存在且归属正确、日期合法。

必须保存服务商名称、类型、所选车辆/房型等展示快照，避免管理员编辑后历史订单含义变化。

订单号由服务端生成并唯一；创建接口支持幂等键，防止重复点击产生重复订单。

个人订单按请求传入的 openid 查询；手机号不能作为订单归属凭证。

管理员订单接口可查询全部订单，并按服务日期、状态、类型和服务商筛选。

后台筛选的服务日期必须来自结构化列，不能仅解析 extra_json。

## 3.6 统计与导出

统计以服务日期 service_date 分类汇总，不以订单创建时间作为业务统计日期。

订单按待确认（预约中）、已确认、已取消三种状态分别统计，并同时返回合计。

日期区间采用左闭右闭的自然日输入，数据库查询转换为明确边界；服务端统一 Asia/Shanghai。

管理员统计返回服务商 ID、名称、类别和各状态订单数；删除服务商仍可通过订单快照展示历史。

Excel 导出与列表使用同一筛选器；大数据量采用流式输出并限制最大时间范围/行数。

# 4. API 方案（建议基线）

统一前缀 /api/v1；HTTP 状态码表达协议结果，业务错误码表达可处理原因；统一响应包含 code、message、data、requestId。

| 域 | 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 微信身份 | POST /app/wechat/session | 一次性 code 静默交换 openid；不建立登录态 |
| 大学 | GET/POST /admin/universities；GET/PUT/DELETE /admin/universities/{id} | 高校 CRUD |
| 服务商 | GET/POST /admin/businesses；GET/PUT/DELETE /admin/businesses/{id} | 服务商 CRUD、筛选 |
| 附属数据 | /admin/businesses/{id}/cars¦dishes¦rooms | 按服务商类型维护子资源 |
| 地图 | GET /app/map-overview?type= | 高校区域、点位、分类计数 |
| 详情 | GET /app/businesses/{id} | 按类型返回服务商完整详情 |
| 预约 | POST /app/orders；GET /app/orders；GET /app/orders/{id} | 创建与查询本人订单 |
| 取消 | POST /app/orders/{id}/cancel | 条件状态变更 |
| 管理订单 | GET /admin/orders；GET /admin/orders/{id} | 筛选与详情 |
| 处理订单 | POST /admin/orders/{id}/confirm¦cancel | 确认或取消待确认预约；管理员取消需原因 |
| 统计/导出 | GET /admin/statistics/overview；GET /admin/orders/export | 统计与 Excel |
| 文件 | POST /admin/files/images | 受控图片上传，返回资源 ID/URL |

## 4.1 通用约定

分页：page 从 1 开始，pageSize 默认 20、最大 100；稳定排序 createTime DESC, id DESC。

日期：业务日期 YYYY-MM-DD；时间戳 ISO-8601，存储与传输策略统一（建议数据库 UTC、展示上海时区）。

金额：decimal，不用浮点；枚举在服务端集中定义并在 OpenAPI 中声明。

敏感信息：日志与导出对手机号按权限控制并默认脱敏；错误响应不返回堆栈/SQL。

幂等：创建订单接收 Idempotency-Key，用户维度唯一并缓存/落库结果。

# 5. 数据库设计（推荐修订版）

设计原则：核心筛选、关联、约束和统计字段结构化；JSON 只容纳真正易变且无需检索的扩展信息。所有核心表包含 created_at、updated_at、deleted_at（或 deleted 标志），必要表增加 version。

| 表 | 用途 | 关键字段/关系 | 关键索引或约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| V001 遗留 | 已取消的 sys_admin、merchant_account | 目标结构删除两表；使用后续 Flyway 迁移，不直接修改已执行 V001 | 迁移前检查数据；空库与升级路径均须验证 |
| wx_user | openid 映射（非登录系统） | id, openid, created_at, last_seen_at；可由首次订单/查询按需记录 | UK(openid) |
| university | 高校区域 | name, intro, polygon_json, status | IDX(status, deleted_at) |
| business | 服务商主表 | name, address, lng, lat, type, intro, status, food_* | IDX(type,status,deleted_at)；经纬度 CHECK |
| business_travel_car | 车辆 | business_id, model, seat_num, image_resource_id, status | FK business；IDX(business_id,status) |
| business_food_dish | 菜品 | business_id, name, image_resource_id, sort_no | FK business；IDX(business_id) |
| business_hotel_room | 房型 | business_id, name, bed_spec, description, image_resource_id, status | FK business；IDX(business_id,status) |
| file_resource | 文件资源 | storage_key, public_url, mime, size, sha256, status | UK(storage_key) |
| reserve_order | 预约主表 | order_no, user_id, business_id, contact_name/phone, people_num, service_date, service_type, status, type-specific fields, snapshots, cancel_source/reason, version | UK(order_no)；IDX(user_id,created_at)；IDX(service_date,status,type)；IDX(business_id,service_date) |
| order_status_log | 状态审计 | order_id, from_status, to_status, operator_type/id, reason, created_at | IDX(order_id,created_at) |
| api_idempotency | 幂等记录 | user_id, idempotency_key, request_hash, response_ref, expires_at | UK(user_id,key) |

## 5.1 reserve_order 关键字段建议

| 字段组 | 建议字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 归属 | openid NOT NULL；可选 user_id | openid 是前端传入的用户辨别字段；wx_user 仅做内部映射，不承担登录认证 |
| 公共表单 | contact_name, contact_phone, people_num, service_date | 三类统一必填；service_date 是统计日期 |
| 服务快照 | business_id, business_name_snapshot, service_type | 服务商名称和服务类别随单快照 |
| 选择项 | car_id/car_spec_snapshot/car_quantity；room_id/room_spec_snapshot/room_quantity；meal_period；service_mode | 按类型校验必填性；数量必须为正整数 |
| 历史快照 | business_name_snapshot, option_snapshot_json | 保证历史订单可读，不随服务商资料变化 |
| 并发 | version | 订单状态乐观锁；也可使用 WHERE status=1 的条件更新 |
| 审计 | confirmed_at, cancelled_at, cancel_source, cancel_reason | 区分 USER/ADMIN 取消；状态日志保留完整轨迹 |

## 5.2 删除与一致性策略

高校/服务商：逻辑删除；有历史订单的服务商禁止物理删除。

子资源：无订单引用可删除；被订单引用后逻辑删除/禁用，历史由快照兜底。

订单：业务数据不提供删除接口；必要时仅做合规匿名化。

服务商类型与子表一致性在服务层事务内校验；数据库外键保障存在性。

订单创建、状态更新、状态日志写入在同一事务完成。

# 6. 技术方案

## 6.1 推荐技术栈

| 层 | 建议 |
| --- | --- |
| 运行时 | JDK 1.8（Java 8），Spring Boot 2.7.x；固定在兼容 Java 8 的最终 2.7 版本 |
| Web/校验 | Spring MVC, javax.validation, springdoc-openapi 1.x（与 Spring Boot 2.7 兼容） |
| 持久化 | MyBatis-Plus 或 Spring Data JPA 二选一；Flyway 管理迁移 |
| 身份边界 | 后端不引入账号密码、Session、JWT 或令牌；仅提供微信 code2Session 到 openid 的静默交换 |
| 数据库 | MySQL Community Server 9.0.1（本机服务 MySQL90，端口 3306），utf8mb4，严格 SQL mode |
| 文件 | 首期使用服务器本地受控目录 + Nginx（现有约 40GB）；通过 StorageService 抽象保留切换云存储能力 |
| 文档测试 | OpenAPI 3、JUnit 5、Testcontainers/MySQL、接口集合 |
| 可观测性 | Actuator 健康检查、结构化日志、requestId、慢 SQL 监控 |

## 6.2 逻辑架构

Controller：协议适配、请求上下文、参数校验，不承载业务事务或登录认证。

Application/Service：用例编排、事务、业务规则与状态机。

Domain：枚举、规则、领域异常、订单状态转换。

Repository/Mapper：数据库访问；避免 Controller 直接调用 Mapper。

Integration：文件存储、Excel、微信 code2Session 等外部能力，使用接口隔离。

Query：地图聚合、管理员统计与导出使用专用查询。

## 6.3 安全与隐私

后端不保存或校验任何登录账号、密码、Session、JWT 或令牌；不返回或持久化微信 session_key。

微信 AppSecret 仅通过服务端环境变量配置，不进入 uni-app、通用配置或日志。

上传白名单 JPEG/PNG/WebP，校验真实 MIME、大小、随机文件名，阻断路径穿越和脚本文件。

SQL 参数化；CORS 精确配置管理员后台域名。

手机号属于个人信息：最小采集、传输 HTTPS、日志脱敏、导出审计、明确保留期限。

订单接口仍接收客户端 openid，未绑定服务端会话，不得描述为完整强认证。

接口限流：微信身份交换、管理员写操作、下单和导出重点保护；/admin/** 通过 Nginx 限制访问来源。

## 6.4 缓存策略

MVP 不强制引入 Redis。地图聚合可先使用本机短 TTL 缓存或 HTTP ETag；高校/服务商启停及编辑后主动失效。图片首期写入服务器独立数据目录，数据库只保存相对存储键和访问 URL；必须设置容量告警、定期备份和上传限制。若容量或多实例需求增长，再迁移云对象存储。

# 7. 推荐工程目录

按单体分层架构起步，模块边界清晰，后续可演进，不建议 MVP 直接拆微服务。

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| src/main/java/.../common | 统一响应、错误码、异常、分页、工具、基础配置 |
| .../module/admin | 平台管理员、内容、订单与全局管理用例 |
| .../module/university | 高校 controller/service/domain/repository/dto |
| .../module/business | 服务商及 car/dish/room 子资源 |
| .../module/order | 预约创建、查询、状态机、状态日志 |
| .../module/statistics | 统计查询与导出 |
| .../integration/storage | 本地/对象存储抽象与实现 |
| src/main/resources/db/migration | Flyway V001__baseline.sql 等迁移 |
| src/main/resources/application*.yml | 公共配置与环境覆盖；不提交真实密钥 |
| src/test/java | 单元、集成、权限和状态机测试 |
| deploy/ | Nginx 模板、Windows 服务脚本、部署说明（密钥除外） |

# 8. 非功能需求与验收

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可靠性 | 事务保证订单与状态日志一致；数据库每日备份并定期恢复演练。 |
| 性能 | 分页查询必须有索引；地图接口轻量化；避免附属数据 N+1；导出流式处理。 |
| 兼容性 | API 版本化；枚举新增向后兼容；数据库迁移可重复验证、不可手工漂移。 |
| 日志 | 关键写操作记录请求来源、目标、结果与 requestId；禁止记录完整手机号/openid。 |
| 错误处理 | 参数错误、资源不存在、状态冲突、外部服务失败分别编码。 |
| 测试 | 核心服务单测；MySQL 集成测试；权限越权、重复下单、并发状态更新、边界日期必测。 |
| 可用性 | /actuator/health；服务异常可定位；上线配置与回滚步骤文档化。 |

## 8.1 最低验收用例

- 微信临时 code 可静默交换 openid，响应不含 session_key；无账号密码、Session、JWT、管理端令牌、商家账号或 /merchant/**。

- 生产环境缺少微信 AppID/AppSecret 时启动失败，日志不记录完整 code、openid 或密钥。

- /admin/** 不做后端登录认证；Nginx 网络边界、HTTPS、限流与审计配置经过验证。

- 同一待确认订单被管理员确认与用户取消并发操作时，只有一个成功。

- 确认后用户取消必须失败；待确认订单允许对应 openid 取消。

- 禁用服务商不出现在地图/详情，且不能新建预约；历史订单仍可查看。

- 出行车辆/住宿房间必须属于对应服务商，车辆数量和房间数量为正整数。

- 管理员取消未填写原因时失败；非待确认状态重复处理失败。

- 按 service_date 和三种状态统计，管理员统计与订单明细一致。

- 上传伪装脚本、超大文件、非法 MIME 或路径穿越文件名均被拒绝。

# 9. 风险清单与应对

| 等级 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 订单接口仍信任客户端 openid | 可重放或篡改，静默交换不等于完整授权 | 全程 HTTPS、交换与订单接口限流、日志脱敏；后续可升级服务端会话绑定 |
| 高 | 已取消商家角色仍残留在 V001 与代码 | 产生无效账号、路由、枚举和权限分支 | 新增 Flyway 迁移并清理 merchant_account、MERCHANT、/merchant/** 和相关代码测试 |
| 高 | 预约字段放在 extra_json | 筛选统计困难、校验弱、索引不可用 | 核心日期/人数/选择项结构化；JSON 仅扩展 |
| 高 | 订单与资料无快照 | 服务商修改/删除后历史失真 | 订单保存名称与选择项快照；逻辑删除 |
| 高 | 并发状态更新未定义 | 确认与取消互相覆盖 | 状态机 + 条件更新/version + 状态日志 |
| 高 | 现有前端 mock 字段与后端口径不一致 | 联调时出现价格、金额、状态枚举或子资源字段缺失 | 先冻结映射；未确认字段不入库；由前端负责人按 OpenAPI 适配 |
| 高 | 源文档对个人主体与备案结论过于绝对 | 小程序审核/上线受阻 | 上线前按实际服务类目、主体、域名与微信规则复核 |
| 中 | Windows 单机 40GB 文件存储 | 磁盘耗尽、备份与迁移困难 | 独立数据目录；格式/大小限制；容量告警与备份；StorageService 支持后续云存储 |
| 中 | 手工录入多边形 JSON | 坐标顺序/格式错误导致地图异常 | 结构校验、预览、点数限制、错误提示；后续地图框选 |
| 低 | 统计实现偏离已确认口径 | 前后台数据争议 | 统一按 service_date；分别统计待确认、已确认、已取消 |
| 中 | 直接放行 8080 | 绕过 Nginx/HTTPS 暴露后端 | 公网仅开放 80/443；8080 绑定内网/本机并由 Nginx 代理 |
| 低 | 餐饮邻近高校使用自由文本 | 难筛选、易脏数据 | MVP 可文本；若需要关联查询改 business_university_rel |

# 10. 开发顺序与里程碑

| 顺序 | 交付物 | 前置/退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 01A-01B. 范围纠正 | 两角色契约；商家角色数据库与代码遗留清单 | PRD/AGENTS/OpenAPI 一致；迁移方案明确 |
| 02A. 登录遗留设计 | 盘点管理员/商家登录、密码、Session/JWT、令牌与安全规则 | PRD/AGENTS/OpenAPI 无后端登录开发项 |
| 02B. 遗留清理 | Flyway 清理 sys_admin、merchant_account、MERCHANT；删除全部登录认证与 /merchant/** 分支 | MySQL 升级路径、源码扫描和无登录契约测试通过 |
| 03A-03D. 内容后端 | 高校、服务商、车辆/房型/菜品、文件 API 与联调契约 | CRUD、归属、文件安全和逻辑删除测试通过；交付前端映射 |
| 04A-04B. 管理员订单后端 | 订单筛选详情、确认取消和状态机 API | 并发、终态、ADMIN 日志测试通过；交付现有订单页所需契约 |
| 05A-05B. 统计导出后端 | service_date 统计与 Excel 接口 | 统计与明细、导出筛选一致；交付下载说明 |
| 06A-06B. 公开查询后端 | 地图聚合和服务商详情 API | 仅返回启用数据；三类详情契约可供小程序渲染 |
| 07A. 预约创建后端 | 幂等建单 API | 快照、资源归属、并发防重通过；交付三类请求示例 |
| 08A. 用户订单后端 | openid 查询、详情和取消 API | 仅待确认可取消；归属测试通过；交付状态映射 |
| 09A-09C. 验收部署 | 自动化回归、MySQL/Flyway、Nginx/HTTPS、备份回滚 | 全部验收用例通过；不暴露 8080 |

# 11. 已确认决策与剩余问题

| 状态 | 事项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 | 小程序身份 | uni-app 启动时静默取 code；Java 后端仅交换并返回 openid，不返回 session_key、不建立 Session/JWT |
| 已确认 | 系统角色 | 只有小程序用户和平台管理员；服务商只是管理员维护的业务数据 |
| 已确认 | 后台范围 | 只建设平台管理员后台，不建设商家账号、商家后台、商家登录或 /merchant/** |
| 已确认 | 开发职责 | 本计划只实现后端、数据库、契约、测试与部署；管理员后台和小程序前端由其他开发人员完成 |
| 已确认 | 现有管理员前端 | 已存在登录、仪表盘、服务商、高校和订单页面，目前使用 mock；后端按契约交付，不直接修改前端 |
| 已确认 | 订单状态 | 仅待确认（预约中）、已确认、已取消；待确认可由用户取消，管理员确认后用户不可取消 |
| 已确认 | 统计口径 | 按服务日期分类，并按三种订单状态分别汇总 |
| 已确认 | 公用表单 | 联系人姓名、电话、人数、服务日期、服务商名称、服务类别 |
| 已确认 | 分类表单 | 出行：车辆规格×数量、包天/往返；住宿：房间规格×数量；餐饮：早/中/晚餐 |
| 已确认 | 图片存储 | 首期使用现有服务器约 40GB 空间；保留云存储适配层 |
| 已确认 | Java 基线 | JDK 1.8 + Spring Boot 2.7.x |
| P1 | 管理员接口允许哪些网络来源访问？ | 后端不认证；上线前必须确定 Nginx IP/VPN/内网访问边界 |
| P1 | 高校与服务商是否存在关联，一个服务商可邻近多个高校吗？ | 当前无强关联；若需按高校筛选，增加多对多关系 |
| P1 | 删除是逻辑删除还是物理删除？历史订单保存多久？ | 核心业务表逻辑删除；订单保留期需确认 |
| P1 | 预约是否需要防重复规则（同用户/服务商/日期）？ | 技术幂等必须做；业务重复是否禁止待确认 |
| P2 | 地图首屏数据规模预计多少（高校/服务商/多边形点数）？ | 规模不明，先轻量聚合 + 缓存/ETag |
| P2 | Excel 导出上限、字段与手机号权限？ | 默认最大 10,000 行、后台可见完整手机号并记录导出审计，需确认 |
| P2 | 是否接受对源文档部署建议调整为公网仅 80/443？ | 强烈建议接受，8080 不直接暴露公网 |

推进建议：本次确认内容已可支持数据库与 OpenAPI 主体设计。剩余 P1/P2 可先采用本文默认值推进；若后续改变高校关联或删除策略，需要同步调整迁移脚本。

# 12. 需求追踪与版本说明

| 来源内容 | 本文处理 |
| --- | --- |
| 高校区域、三类服务商、预约、平台管理员后台、统计 | 纳入后端 MVP；前端页面由其他开发人员负责，本计划只保留接口契约与联调交付 |
| 现有 TripAgency-web / TripAgency-uniapp | 作为接口需求和字段映射依据；不在后端窗口中修改前端代码 |
| 原稿与 V001 数据表 | 保留业务意图；保留 wx_user、file_resource、order_status_log、api_idempotency；merchant_account 作为取消角色遗留通过后续迁移清理 |
| 无支付、只有管理员后台、手工坐标 | 作为明确版本约束；服务商没有账号或独立后台 |
| 服务通知、评价、支付、地图框选、司机端 | 列为后续迭代，不进入当前实现 |
| 个人主体/备案/Windows 适配结论 | 视为源文档陈述，不作为未经核验的合规保证 |